|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інформація про виконання програми станом на** | **01.01.** | **2025 року** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки** |
| **затверджена 08.02.2024 року, № 94-36/2024** |
| **(зі змінами, внесеними рішенням НМР від 20.11.2024 №44-42/2024)** |
|  |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | **1017520** |  | **Реалізація національної програми інформатизації** |
|  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |   |
| **460 300,00** | **228 300,00** | **232 000,00** | **430 399,66** | **198 399,66** | **232 000,00** | **-29 900,34** | **-29 900,34** | **0,00** | Залишок плану в сумі 29 900,34 грн. виник внаслідок економії при оплаті послуг за обслуговування програмного забезпечення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми |  |  |  |  |
|  - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;  |
|  - розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів; |
|  - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; |
|  - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;  |
|  - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;  |
|  - введення системи електронного підпису; |
|  - впровадження систем технічного захисту інформації; |
|  - модернізація локальної мережі.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання/напрями/заходи** | **Відповідальний виконавець**  | **Планові обсяги фінансування, грн** | **Фактичні обсяги фінансування, грн** | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | *Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі підпорядковані заклади культури* | 2 500 | 232 000 | 2 500,00 | 232 000,00 | ноутбук та комп’ютер для централізованої бухгалтеріїБФП для ЦБС і роутер для НМШ3 ноутбуки для музеюпроектор та 2 ноутбуки для мистецьких шкіл |
| *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | *Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі підпорядковані заклади культури* | 225 800 | 0 | 195 899,66 | 0,00 | Оплата послуг Інтернет = 69 597,66 грн.Сертифікати на КЕП = 10 170 грн.Обслуговування програмного забезпечення = 116 132 грн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управління культури і туризму |   | Тетяна БАССАК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер |   | Валентина ДАВИДЕНКО |  |