|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |  |
| Інформація про виконання програми станом на |  |  |  |  |  |  | 01.04. | 2025 року |  |
| Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затверджена 08.02.2024 року, № 94-36/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (зі змінами, внесеними рішенням НМР від 20.11.2024 №44-42/2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 1017520 |  | Реалізація національної програми інформатизації |  |  |  |  |  |
|  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |
| Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 286 200.00 | 286 200.00 | 0.00 | 49 127.00 | 49 127.00 | 0.00 | -237 073.00 | -237 073.00 | 0.00 | Залишок коштів буде реалізовано до кінця року |
| Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - введення системи електронного підпису; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - впровадження систем технічного захисту інформації; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - модернізація локальної мережі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання/напрями/заходи |  | Відповідальний виконавець |  | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури |  | 8 900 |  |  |  |  |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури |  | 277 300 |  | 49 127.00 |  | Оплата послуг Інтернет = 15 340 грн. Сертифікати на КЕП = 462 грн. Обслуговування програмного забезпечення = 23 325 грн. Обслуговування сайту = 10 000 грн. |  |
|  | Заступник начальника управління культури і туризму |  |  |  |  |  | Антоніна КУПРІЙ |  |  |
|  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  | Валентина ДАВИДЕНКО |  |  |