|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року \_**Міська цільова програма "Розвитку комунального підприємства "НУВКГ" на 2023 рік"**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення міської ради  № 12-31/2023 від 20.06.2023 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **1216013** |  | **Забезпечення діяльності водопровідного- каналізаційного господарства** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1 082 600,00 | 804 100,00 | 278 500,00 | 874 135,71 | 735 924,81 | 138 210,90 | -208 464,29 | -68 175,19 | -140 289,10 | Економія коштів. Частина обладнання отримано по гуманітарній допомозі |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Придбання запірної арматури | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 560 700,00 |  | 492 740,65 |  | Придбання запірної арматури у ПП «Компанія Альянс ТМ» дог № 60 від 22.03.2023 року, у кількості 141 штука. При закупівлі залізобетонних конструкцій була економія в розмірі 67959,35грн. |
| 2 | Придбання люків | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 154 000,00 |  | 154 000.00 |  | Придбано люки згідно договору №839 від 19.12.2023 року. |
| 3 | Залізобетонні конструкції | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 36 400,00 |  | 36 400,00 |  | Придбано залізобетонні конструкції згідно договору №775 від 01.12.2023 року |
| 4 | Пожежні гідранти | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 53 000,00 |  | 52 784,16 |  | Придбано пожежні гідранти згідно договору №799 від 08.12.2023 року. Економія коштів в сумі 215,84 грн |
| 5 | Електрообладнання | УЖКГ та Б  КП НУВКГ |  | 278 500,00 |  | 138 210,90 | Придбання пристрою плавного пуску на суму 41 553,60 грн згідно договору №2109923П-ТД від 12.10.20213 року та перетворювачі частоти на суму 96 657,30 згідно договору №2009923П-ТД 12.10.2023 року. Підприємством було заплановано закупівля трифазного асинхронного двигуна 3MG200L16 з шафою керування. Дане обладнання отримано як гуманітарна допомога, тому потреба в закупівлі даного обладнання зникла. |
|  | Разом |  | **804 100,00** | **278 500,00** | **735 924,81** | **138 210,90** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |