|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

Міська цільова програма співфінансування робіт з ремонту та утримання фасадів багатоквартирних житлових будинків центральних вулиць Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 4-8/2021 від 30.03.2021р.зі змінами 10-11/2021 від 01.07.2021 року №4-17/2021 від 14.12.2021року.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1216011 |  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 921 446,00 | 682 140,00 | 239 306,00 | 396 049,20 | 396 049,20 | 0,00 | -525 396,80 | -286 090,80 | -239 306,00 | Не надані акти виконаних робіт підрядними організаціями |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення ремонтів фасадів багатоквартирних житлових будинків | УЖКГ та Б | 682 140 | 239 306 | 396 049,20 | 0,00 | Проведено роботи по поточному ремонту фасаду житлового будинку по вул Московська 54 г – 315 250,00 грн. Проведено роботи по поточному ремонту цоколів 3-х житлових будинків - по вул Московська 13 в – 14 626,20 грн. - по вул Московська 15 б – 25 466,45 грн, - по вул Московська 13 б – 40 706,55 грн. |
|  | Всього |  | 682 140 | 239 306 | 396 049,20 | 0,00 |  |

| Керівник установи | ______________________________ | ______Анатолій КУШНІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер | ______________________________ | _____Володимир ДАВИДЕНКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |