|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

Міська цільова програма « Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік»

. затверджена рішенням міської ради  VIII скликання  № 3-4/2020 від  24 грудня 2020  р..зі змінами  № 12-11/2021 від 01.07.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1216030 |  | _Організація благоустрою населених пунктів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 14 900 117,00 | ## 14 900 117,00 |  | 14 871 116,95 | 14 871 116,95 |  | -29 000,05 | -29 000,05 |  | Кошти використані відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  | № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування,. Гривень Загальний фонд |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, . гривень Загальний фонд |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  | Керуюча компанія «Комунального підприємства «Північна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | УЖКГ і Б | 743 270,00 |  |  | 740 755,16 |  | Показники затрат: додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.; Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв Показники продукту: додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м. Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв Показники ефективності: Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів за рік – 4,63 грн. Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-1,44 грн. Показники якості: динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%). 2019 рік – 67%, 2020рік- 67% 2021 -93% На прибиранні додаткової території працювало 6 працівників в січні- грудень місяці. Нарахована заробітна плата- 476879,13грн. Нарахування на заробітну плату - 94578,03грн Придбання диз. Палива- 9060грн. Захоронення ТПВ -3455,15 грн. Придбано спец. Одяг-3759,98 грн. Придбання інвентаря -4030 грн Придбання контейнеров для сміття 3 шт. -3655 грн Послуги трактора по очищенню снігу -1040,24 грн. Косовиця:всого 144297,16 грн, а саме Зарплата 3 чол.-77538,69 грн Нарахування на зарплату-16645,3 грн Придбано бензин та ліска – 50113,64 грн. |  |  |
|  |  | Всього по КК КП Північна |  | 743 270,00 |  |  | 740 755,16 |  |  |  |  |
|  |  | Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста | УЖКГ і Б | 10 050 793,31 |  |  | 10 024 308,10 |  | Додаток 1,2,3,4 |  |  |
|  |  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 2 053 729,69 |  |  | 2 053 729,69 |  | Додаток 1,2,3,4 |  |  |
|  |  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 2 052 324,00 |  |  | 2 052 324,00 |  | Додаток 1,2,3,4 |  |  |
|  |  | Всього по КП ВУКГ |  | 14 156 847,00 |  |  | 14 130 361,79 |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  | 14 900 117,00 |  |  | 14 871 116,95 |  |  |  |  |
| - Керівник установи |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |  | ______Анатолій КУШНІРЕНКО_______ |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |  | _____Володимир ДАВИДЕНКО_______ |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |