Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих  регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025р.

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024

(зі змінами, внесеними рішенням НМР  від 20.11.2024 №44-42/2024, від 24.04.2025 №7-46/2025)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 1017520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 286 200,00; 286 200,00; 0,00; 93 113,00; 93 113,00; 0,00; -193 087,00; -193 087,00; 0,00; Залишок коштів буде реалізовано до кінця року.

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- розширення сегменту Інтернет  за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- введення системи електронного підпису;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури | 8 900 |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури | 277 300 |  | 93 113,00 |  |  | Оплата послуг Інтернет = 35 539 грн. Сертифікати на КЕП = 924 грн. Обслуговування програмного забезпечення = 46 650 грн. Обслуговування сайту = 10 000 грн. |

Начальник управління культури і туризму                                                                                              Тетяна БАССАК

Головний бухгалтер                                                                                                                                    Валентина ДАВИДЕНКО