МІСЬКА ПРОГРАМА

«Перехід на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” на 2018рік»

І.ПАСПОРТ

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Перехід на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” на 2018рік»

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | Державне комунальне підприємство телерадіокомпанія ”Ніжинське телебачення” |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база,дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми,нормативні документи | Закон України “Про телебачення і радіомовлення”, План розвитку національного телерадіоінформа-ційного простору |
| 3 | Розробник програми | ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” |
| 4 | Співрозробники програми | --- |
| 5 | Відповідальні виконавці Програми | Виконком Ніжинської міської ради |
| 6 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконком Ніжинської міської ради |
| 7 | Учасники Програми | Вибір виконавців заходів програми здійснюється відповідно до ЗУ”Про публічні закупівлі». |
| 8 | Терміни реалізації Програми | 2018 рік |
| 8.1 | Етапи реалізації Програми | 2018 рік |
| 9 | Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми | Міський бюджет |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в тому числі погашення боргів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 456 тис.300 грн |
| 10.1 | Кошти міського бюджету | 456 тис.300 грн |
| 10 | Кошти інших джерел | Залучення додаткових джерел фінансування |

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована програма.

Правові аспекти.   Закони України “Про інформацію”, “Про телебачення та радіомовлення”, Статут ДКП ТРК “Ніжинське телебачення”, План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, ліцензія Національної ради з питань телебачення та радіомовлення інше чинне Законодавство України, міжнародні договори в сфері свободи слова та інформації, ратифіковані Україною.

Розбудова системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови для розвитку інформаційного простору. В умовах глобалізації та сучасної суспільно-політичної ситуації в Україні важливу роль у донесенні об’єктивної інформації до громадян відіграють місцеві регіональні засоби масової інформації, які за своєю суттю найбільше уваги приділяють локальним справам у місцевих територіальних громадах та є найбільш наближеними до мешканців.

Найважливішими чинниками, що засвідчують інтелектуальну зрілість тієї чи іншого грамади, є інформаційний потенціал, стан розвитку новітніх засобів масової інформації.

Рухаючись по шляху розбудови інформаційного простору державне комунальне підприємство телерадіокомпанія ”Ніжинське телебачення” вже зробило перший крок отримавши нову ліцензію на мовлення до 2024 року.

У 2018 році Україна змінює телевізійний стандарт ефірного мовлення з аналогового на цифровий DVB-2

У найближчий термін всім телекомпаніям необхідно  побудувати мережу цифрового ТБ або піти з ефіру. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує в 2018 році остаточно припинити   мовлення  звичайного телебачення. Вільні  місця залишаться тільки в цифровій мережі.

Щодня ціни на періодичні видання зростають, проводові радіо відключено ,а  ФМ мовлення  виключно музичного формату, і тому саме через міське комунальне телебачення залишається можливість донести інформацію про останні події в місті та області: чому підвищуються ціни на комунальні послуги та проїзд в міському автотранспорті, хто з шановних мешканців відсвяткував свій 100–річний ювілей і як зіграла міська футбольна команда, а владі – почути вимоги та проблеми громади. Тому втрата можливості донести інформацію до свого глядача – це фактично втрата розвитку демократії на місцях. Перехід на новий цифровий телевізійний стандарт ефірного мовлення дозволить продовжити діалог влади та громади та  донесети об’єктивну інформації до жителів міста.

ІІІ. Визначення мети програми

Україна змінює телевізійний стандарт ефірного мовлення з аналогового на цифровий DVB-2. Нові технології вимагають додаткових фінансових вкладень та тільки перехід на цифровий стандарт мовлення DVB-2  відкриває нові простори  та надасть можливість створити сучасне міське телебачення.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;

строки та етапи виконання програми

Сучасна, оновлена  база цифрового мовлення сприятиме підвищенню рівня інформованості про діяльність органів місцевого самоврядування, ефективності роботи творчого колективу телерадіокомпанії та забезпечить населення міста якісно підготовленою різноманітною інформацією.

Програма передбачає організаційні та фінансові заходи для переходу ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” на цифрове мовлення в 2018 році.

V. Перелік завдань програми та результативні показники

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

«Перехіду на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК”Ніжинське телебачення”»

| № п/п | Зміст заходів | Відповідальні | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення монтажного місця №1 для формату FULL HD | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 25 тис.грн Січень 2018 р |
| 2. | Плата відео захвату DeckLink SDI 4K- плата PCI Express з 6G-SDI, SD/HD и Ultra HD. | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 12 тис.грн Лютий 2018 р |
| 3. | Створення монтажного місця №2 для формату FULL HD | ДКПТРК ”Ніжинське телебачення” | 25 тис.грн. Березень 2018р |
| 4. | Створення мережі цифрового зв’язку для передачі цифрового сигналу з робочої станції – сервера мовлення до передавача | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 75 тис.грн Квітень 2018 р |
| 5. | Створення програмно-апаратного комплексу - підготовки та автоматизації ефіру придбати станцію на HP Z440 та Форвард ТА , кабелі | ДКПТРК ”Ніжинське телебачення” | 155 тис.грн Травень 2018р |
| 6. | Для конвертації відео сигналів придбати конвертер SD-SDI Для моніторингу ефірного сигналу придбати Blackmagic MultiView 4 | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 10 тис. грн. 17тис.грн Червень 2018 р |
| 7. | Для забезпечення надійної роботи монтажного обладнання придбати ліцензійне програмне забезпечення | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 20 тис.грн Липень 2017 р |
| 8. | Оновити монтажний комп’ютер для підвищення ефективності роботи в цифровому форматі. Для покращення якості звуку придбати прилади обробки та корекції звуку мікшер ALESIS VULTIMIX 4 USB та звукову карту або аналог | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 21тис.500 грн. Серпень 2018р |
| 9. | Для реалізації багатокамерної зйомки придбати Cerevo LiveWedge Відеомикшер 4HDMI | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 40 тис. 500 грн. Вересень 2018 р |
| 10. | Для забезпечення збереження ТЖК комплекту та мобільності знімальної групи придбати транспортні кофри. | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 6 тис. грн Жовтень 2018р |
| 11. | Для роботи в студії придбати студійний телевізионний суфлер Videosolutions VSS-19M або аналог | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 28 тис. 300грн Листопад 2018р |
| 12. | Придбати для моніторингу LG 43UH610V або аналог | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 21 тис. грн Грудень 2018р |

Реалізація Програми триває один рік та передбачає:

- Оновлення існуючого телевиробництва за рахунок використання інноваційних цифрових технологій;

- покращення  якісного  рівня телепрограм ТРК та ефективності роботи творчого колективу;

- сприятиме підвищенню рівня інформованості про діяльність органів місцевого самоврядування;

- забезпечить населення міста, якісно підготовленою різноманітною інформацією

Заходи даної програми передбачають фінансування з міського бюджету та залучення додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України

Після отримання цифрової ліцензії та реалізації програми ТРК”Ніжинське телебачення” збільшить покриття цифровим телебаченням території  міста та району в багатоканальній телемережі у стандарті DVB-Т2  в 2 рази. Ефірний час на добу  буде становити 12 годин проти 4год.10 хв. згідно з діючою ліцензією. Після  придбання нового обладнання буде забезпечено виконання умов ліцензії та значно оновиться матеріально-технічна база ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення”. Заходи програми дозволять виготовляти якісний та конкурентноспроможний телерадіоконтент.

VІ. Контроль за здійсненням Програми та фінансування

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює ДКП ТРК”Ніжинське телебачення”. Виконавчий комітет Ніжинської міської ради здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів.

Головним координатором у реалізації Програми «Переходу на цифровий стандарт мовлення ДКП ТРК”Ніжинське телебачення» на період 2018 року є ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” Ніжинської міської ради.

Звіт про виконання програми надається відповідальним виконавцем щоквартально до 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом головному розпоряднику бюджетних коштів. Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про виконання програми щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому управлінню Ніжинської міської ради відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Відповідальні виконавці звітують про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.

У міському бюджеті на відповідний рік передбачаються видатки для фінансування зазначених програмою заходів, в тому числі погашення боргів минулих років.

Міський голова                                                                              А.В.Лінник

Експертиза проведена:

Начальник управління економіки                                             Т.М.Гавриш

Начальник  фінансового управління                                      Л.В.Писаренко

Додаток № 23                                                                                                               до   рішення  міської  ради

34 сесії VII скликання

від 21   грудня 2017року.

МІСЬКА ПРОГРАМА

«Перехід на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення”»

Ніжин 2017

|  | Додаток 2 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

«Перехід на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” на 2018рік»

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- |
| Обсяг ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість усього, у тому числі: | 456 тис.300 грн |
| державний бюджет |  |
| обласний бюджет |  |
| міський бюджет | 456 тис.300 грн |
| sкошти не бюджетних джерел |  |

| Міський голова | А.В.Лінник |
| --- | --- |

|  | Додаток 3 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Перелік завдань міської цільової програми

«Перехід на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” на 2018рік»

грн.

| Мета, завдання, КТКВК | Джерела фінансування | Етапи виконання програми | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | І етап | ІІ етап | ІІІ етап |  |
|  |  | 2018 рік (проект) | 20_ рік (прогноз) | 20_ рік (прогноз) | 20___-20___ рр. | 20___-20___ рр. |  |
|  |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  |
|  |  |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  |
| Всього на виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Перехід на цифровий стандарт мовлення ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” 2.Підтримка діяльностітелебачення щодо висвітлення інформації про діяльність органів влади засобами телебачення | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради | 456,3 | 456,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Ніжинська міська рада, ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” |
| Міський голова | А.В.Лінник |