Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної

громади, затвердження, моніторингу та

звітності про їх виконання в новій редакції

|  |
| --- |
|  |

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2022р.

Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022роки, затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 24.12.2020р. № 7-65/2019,

в т. ч. зі змінами від 26.02.2020р. №13-68/2020, від 27.08.2020р. №2-77/2020 та від 27.11.2020р. №6-2/2020,

від 23.11.2021р. №66-16/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 107800,00 | 42800,00 | 65000,00 | 103813,00 | 40863,00 | 62950,00 | 3987,00 | 1937,00 | 2050,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг та придбання обладнання внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 12500,00 |  | 12485,00 |  | Придбано три акустичні системи, мишки, планшети, клавіатури, пам'ять USB  100% |
| 2 | Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання | 7800,00 |  | 7800,00 |  | Ремонт принтера  100% |
| 3 | Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів | 8000,00 |  | 7550,00 |  | Послуги заправки та ремонту картриджів  94,4% |
| 4 | Оплата послуг Інтернет | 6000,00 |  | 6000,00 |  | Оплачено послуги інтернету  100% |
| 5 | Придбання програмного забезпечення | 6500,00 |  | 6035,00 |  | Придбано програмне забезпечення «Медок» та «АІС»  92,8% |
| 6 | Супроводження та обслуговування програм | 2000,00 |  | 993,00 |  | Сформовано ключі  50% |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 65000,00 |  | 62950,00 | Придбано два принтера, персональний комп’ютер та кольоровий принтер  96,8% |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН