|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

«Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від   24 грудня 2019 року №7-65/2019 (із змінами № 2-70/2020 від 25.03.20 р., № 20-76/2020 від 03.08.20 р., № 9-79/2020 від 30.09.20р., № 2-80/2020 від 13.10.20р., продовжена № 3-4/2020 від 24.12.20р., № 7-4/2020 від 24.12.20 р.,  № 8-8/2021 від 30.03.21р., №14-13/2021 від 16.09.21р., № 41-15/2021 від 26.10.21р., № 28-18/2021 від 21.12.21 р.)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін Касові видатки Відхилення Пояснення відхилення усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд 56 600,00 41 600,00 15 000,00 51 148,72 37 848,72 13 300,00 -5 451,28 -3 751,28 -1 700,00 Використання відповідно до фактичних витрат

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, ДЮСШ, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року | 7 900,00 |  | 7 615,00 |  | Супроводження програми «Соната» ВПФКСНіжинМР- 780,00 грн., «ТіС-зарплата» - 8 міс. – 2 400,00 грн., «Логіка» - 2 735,00 грн. МЦ «Спорт для всіх» Медок – 1700,00 грн. |
| 2 | Придбання комп’ютерного обладнання. Комплектуючих та приладдя | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року | 12 000,00 |  | 11 605,00 |  | МЦ «Спорт для всіх» придбання картриджів – 4220,00 грн., токен-ключ 2 шт. – 1 390,00 грн., маршрутизатор – 650,00 грн. ВПФКСНіжинМР придбання сканеру – 2 650,00 грн., токен-ключ 1 шт. – 695,00 грн., маршрутизатор – 700,00 грн., КДЮСШ набір картриджів – 1 300,00 грн. |
| 4 | Оплата послуг інтернет | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, ДЮСШ, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року | 17 700,00 |  | 14 628,72 |  | поповнення мережі інтернет ВПФСНіжинМР – 2 163,00 грн., ДЮСШШ – 1 100,00 грн., КДЮСШ, ДЮСФШ 8 міс. – 6 244,29 грн., МЦ «Спорт для всіх» – 5 121,43 грн. |
| 5 | Послуги по підключенню інтернету | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року | 4 000 |  | 4 000 |  | ВПФКСНіжинМР - 4 000,00 грн. |
| 6 | Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання,, оргтехніки та комплектуючих | Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року |  | 15000 |  | 13 300 | МЦ «Спорт для всіх» - персональний комп’ютер – 13 300,00 грн. |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради                   __________                                     ___Павло ГЛУШКО__________
                                                                                                                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

Головний  бухгалтер                                                           __________                                 ____Людмила КОРНІЄНКО______ 
                                                                                                               (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)