|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 р.**Програма розвитку інвестиційної діяльності в Ніжинській міській ТГ на 2021-2022 роки**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 7-65/2019 року зі змінами № 40-68/2020 від 26.02.2021 року, № 7-72/2020 від 29.04.2020 року, № 2-4/2020 від 24.12.2020 року, № 7-7/2021 від 26.02.2021 року, № 52-12/2021 від 19.08.2021 року, № 10-16/2021 від 23.11.2021 року. (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |   |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 260 100,00 | 75 600,00 | 184 500,00 | 234 500,00 | 50 000,00 | 184 500,00 | - 25 600,00 | -25 600,00 | 0,00 | Придбання та встановлення урн передбачено іншим проектом |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування,гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Велостоянка типу Шефілд на 6 місць. С. Кунашівка | УЖКГ та Б | 15 000,00 |  |  15 000,00 |  | Придбання вело стоянки типу Шефілд на 6 місць згідно договору № 417 від 06.09.21 року у ФОП Мурка Р.Ю. |
| 2 | Монтажні та налагоджувальні роботи  | УЖКГ та Б | 10 000,00 |  |  |  | Встановлення велопарковок було включено в суму придбання |
| 3 | Станція ремонту велосипедів Veliki FixPoint/Veliki FixPoint bicycle repair statio | УЖКГ та Б |  | 49 500,00 |  | 49 500,00 | Придбання та встановлення у ФОП Мурка Р.Ю.станції по ремонту велосипедів згідно договору № 416 від 06.09.2021 року |
| 4 | Створення торгівельно-ярмаркового простору по вул.Яворського, м.Ніжин | УЖКГ та Б | 11 100,00 | 135 000,00 |  | 135 000,00 | Придбання торгових дерев’яних кіосків 2,36-2,36 (ятки) зі встановленням. В кількості 3 штуки у ФОП Козловський О.Г. д. №671 від 07.12.2021 року |
| 5 | Топографо-геодезична зйомка території набережної від мосту Театральний до мосту Університетський | УЖКГ та Б | 39500,00 |  | 35000,00 |  | Виконання топографо-геодезичної зйомки території Набережної від мосту Театральний до мосту Університетський. Виконав ФОП Котченко О.М. договір № 162,21 від 11.11.2011 року, акт про виконання робіт від 20.12.2021 року |
|  | всього |  | 75 600,00 | 184 500 | 50 000,00 | 184 500,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |