Додаток 13

до рішення міської ради

34 сесії VII скликання

від 21 грудня 2017 року

**Програма**

**з енергозбереження та енергоефективності**

**у Ніжинському міському центрі соціальних служб для сім'ї,**

**дітей та молоді на 2018 рік**

**1. Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Ніжинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  |
| 2. | Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. №159-р "Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.07.2014 р. № 410 «Про жорстку економію використання коштів державного та місцевого бюджетів», розпорядження виконкому Ніжинської міської ради від 25.07.2014 р. № 131 «Про жорстку економію використання коштів місцевого бюджету м. Ніжина»  |
| 3. | Розробник програми | Ніжинський міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  |
| 4. | Співрозробники програми |  |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Ніжинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 7. | Учасники програми | Ніжинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  |
| 8. | Термін реалізації програми | 2018 рік |
| 8.1. | Етапи виконання програми(для довгострокових програм) | один етап протягом 2018 року |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  | міський бюджет  |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі: | 68500 грн. |
| 10.1. | Кошти міського бюджету | 68500 грн. |
| 10.2. | Кошти інших джерел | - |

1. **Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма**

Питання раціонального використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів на фоні постійного підвищення цін на енергоносії на сьогодні є одним із найбільш актуальних для вирішення у нашому місті.

Проблема збереження тепла, а, отже, і бюджетних коштів полягає у незадовільному стані будівлі, експлуатації старих дерев’яних вікон, невідповідності сучасним нормам конструкцій дверей.

Як зазначають експерти, сучасні вікна на 20-25% зберігають витрати енергії на обігрів приміщень і продовжують ресурс опалювального обладнання, що в кінцевому підсумку забезпечує чималу економію коштів.

Найхолоднішою кліматичною зоною в Україні є Чернігівська область, тому є актуальним заміна старих дерев’яних блоків на металопластикові. Це дозволить зберегти тепло у передопалювальний період (протягом вересня-жовтня), а також здійснити превентивні заходи щодо запобіганню вірусних інфекцій у працівників Центру та отримувачів соціальних послуг.

1. **Мета Програми**

 Метою Програми є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у Ніжинському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми**

4.1. У Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розроблені заходи з енергозбереження, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації державної політики в сфері енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту. Серед них – це заміна віконних та дверних блоків на металопластикові.

 4.2. Обсяг та джерела фінансування Програми становить 68500 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 68500 тис. грн.

 Обсяг фінансування Програми може уточнюватися в залежності від виникнення потреби.

4.3. Реалізацію Програми передбачається провести в один етап протягом 2018 року.

**5. Перелік завдань Програми та результативні показники**

Для виконання Програми необхідний капітальний ремонт віконних блоків із заміною їх на металопластикові, дверних блоків із заміною їх на металеві з утеплювачем та звичайних ламп на енергозберігаючі. Заміни потребують 9 віконних блоків, 3 зовнішніх дверей та 20 електричних ламп.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Потреба у заміні (штук)** | **Вартість одного вікна, одних дверей та однієї лампи (тис. грн)** | **Орієнтовна****вартість заміни****(тис. грн)** |
| віконні блоки | 7шт. (2м х2м) | 5750 грн. | 40250 грн. |
| віконні блоки | 2шт. (2м х 1.15м) | 3912 грн. | 7824 грн. |
| дверні блоки | 3шт. (2м х 0.90м) | 4263 грн. | 12790 грн. |
| демонтаж, монтаж, будматеріали | 12шт.(заг.площею 33.4 кв.м.) |  | 6236 грн. |
| Енергозберігаючі світлодіодні лампи | 20 шт. | 70 грн. | 1400 грн |
| **Разом**  | 12 шт. |  | 68500 грн. |

**6. Напрями діяльності та заходи Програми**

6.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцем, зазначеним у даній Програмі.

6.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль за виконанням Програми здійснює Ніжинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Звіт про виконання Програми надається відповідальним виконавцем щоквартально до 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом головному розпоряднику бюджетних коштів. Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про виконання Програми щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому управлінню Ніжинської міської ради, відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Відповідальні виконавці звітують про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Ніжинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених рішенням міської ради "Про міський бюджет м. Ніжина на 2018 рік».

**Міський голова А.В. Лінник**