| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції. Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громадина 2022-2025 роки. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року, зі змінами, № 3-37/2024 від 04.04.2024 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 0617640; Заходи з енергозбереження. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 553,00 | -203 447,00 | 0,00 | -203 447,00 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області | Управління освіти Ніжинської міської ради |  |  | 500 000,00 |  | 296 553,00 |  | Укладений договір №03-2025/27 від 24.03.2025 року на розроблення проектної документації по о'бєкту: "Капітальний ремонт шляхом проведення тепломодернізації ЗДО №17 Ніжинської міської ради по вул.Шевченка, 99-З в м.Ніжині Чернігівської області", з ПП "Проектно-будівельна фірма "ДОМ-2". |  |
|  | Всього |  | 0,00 |  | 500 000,00 |  | 296 553,00 |  |  |  |
| # Керівник установи |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | ______Валентина ГРАДОБИК_______ |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |
| В.о. головного бухгалтера |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | _____Оксана ДЗЮБА_______ |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |