Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих  регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 р.

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної

громади на 2024-2026 роки»,

____затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024,___

зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024

____________________________та рішенням від 24.04.2025 р. № 7-46/2025_________________________

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                        гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 2 679 385,00 | 1 802 400,00 | 876 985,00 | 1 067 905,6 | - 873,60 | 174 032,00 | - 1 611 479,4 | - 908 526,4 | -702 953,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2025 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 771 000,00 | 681 985,00 | 266 333,6 |  | 0,00 | Загальний фонд-266 333,60 грн.: 18 620,00 грн.- оплата послуг Інтернет провайдерів; 68 803,76 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту; 139 000,00 грн.- послуги з поставки пакетів оновлень та супроводження комп. програм «ІС-ПРО», «Єдність», «VKursiPro»; UMuni; 3 645,00 грн.–«Національні інформаційні системи» консультаційні послуги; 462,00 грн.- формування сертифікатів ключів 35 802,84 грн. – придбання БФП Canon Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | - 24 000,00 | - 0,00 | 6 000,00 |  | - 0,00 | Загальний фонд – 6 000 грн.: 6 000 грн. – послуги Інтернет Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 847 400,00 | 195 000,00 | - 483 024,00 |  | - 174 032,00 | Загальний фонд-483 024,00 грн.: 483 024,00 грн. - за обслуговування програми . Спеціальний фонд-174 032,00грн 174 032,00 грн.-придбано 8 ноутбуків |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 160 000,00 | 0,00 | 138 516,00 |  | 0,00 | Загальний фонд –138 516,00 грн.: 6 360, 00 грн.- Інтернет, 6 000,00грн. - Програмне забезпечення (заробітна плата), 21 360,00грн. - Програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія), 99 946,00 грн. - Програмне забезпечення (Хелсі) , 4 850, 00 грн.-Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки Спеціальний фонд-0,00грн. |
| Всього |  |  | 1 802 400,00 | 876 985,00 | 893 873,60 |  | 174 032,00 |  |

Заступник міського голови                                                                                                                         Сергій СМАГА

Головний бухгалтер                                                                                                                                     Олена ЮРЧЕНКО